|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DXTOBE 주간업무보고** | **보고일자** | **2024년 05월27일 (월)** | **보고자** | 지해식 |
| **본부** | **전략사업본부** | **작성부서** | 컨설팅팀 |

| **업무 구분** | **진행실적 (24.05.20 ~ 24.05.24)** | | **추진계획 (24.05.27 ~ 24.05.31)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **업무 내용** | **진행일자** | **업무 내용** | **진행일자** |
| **1. 운영** |  |  |  |  |
| **2. 고객사 대응** | 1. 주요 고객사 대응 현황   * **프로젝트 파견**   - 삼성웰스토리: 24년4월1일~5월31일 , 파견근무 (이용재수석)   * **노아 ATS** * 플로우차트 개발 * 진도 저조한 상태,기술적문제등 위험소지 내포 * **나이스평가정보 (비상주)** * 17.0->17.1 업그레이드 지원 (김명성수석) * 폰트크기변경에 따른 스타일 이슈 * **농협물류** * WMS, TMS등 진행 프로젝트 지원 |  | 1. 주요 고객사 대응 현황   * **프로젝트 파견**   - 삼성웰스토리: 24년4월1일~5월31일 , 파견근무   * **노아 ATS** * 플로우차트 검토 (4월부터 진행) * **나이스평가정보** * 17.0->17.1 업그레이드 지원 (김명성수석) * **농협물류**   WMS, TMS등 프로젝트 지원 |  |
| **3. 내부 업무** | 1. 내부 업무 진행 사항  - RPT 포탈 브리티 연동 진행  2. DXSIGN 업무 협의 및 개발  - 팀원 업무 공유 (소스 분석)  - 템플릿 프로젝트 개발  - 회의록관리 검토 | ~ | 1. 내부 업무 진행 사항  - RPT 포탈 브리티 연동 진행  2. DXSIGN 업무 협의 및 개발  - 팀원 업무 공유 (소스 분석)  - 템플릿 프로젝트 개발  - 회의록관리 검토 |  |
| **4. 이슈내역** |  | | | |
| **5. 공유사항** |  | | | |
| **6. 휴가** | 22일 황수용(민방위) | | | |

**참고 사항**

1. **Brity RPA 포탈**
   1. 개발 진행
      1. Brity - UI Adaptor 패치 검토, 서비스 개발/ UiPath Orchestrator Api 데이터 View 생성, 쿼리 작업등
2. **노아ats– 플로우차트**
   1. 양경호수석,손석훈수석 개발진행중 (4~5월 : 4M/M) : 위험내포
3. **투비소프트**
   1. DXSign 템플릿 프로젝트 개발 진행중(차주중 1차 완료)
   2. 회의록관리 검토
4. **삼성웰스토리**
   1. 이용재수석 4월1일부 투입(2~3M) : 6월3일부 LH 주거급여시스템 투입예정
5. **나이스평가정보**
   1. 김명성수석 – 비상주 문의 답변 처리중
6. **프로젝트 예정**
   * 1. LX 판토스 : 6 월 3일 프로젝트 시작 예정, MP->NP전환
     2. 컨설팅팀 인력 투입예정 (인력세팅중)
7. 농협물류
   1. WMS – 주류직매장관리 운영검토
8. **인력운영 현황**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **이름** | **고객사** | **비고** |
| 지해식 | 투비소프트  프로젝트지원 | DXSign 적용 시스템 검토, 회의록관리 검토  노아 ATS플로우다이아그램 진행 관리, 농협물류지원,필리핀사업등 |
| 김명성 | 나이스평가정보 | 요구사항 응대(비상주) |
| 이용재 | 삼성웰스토리 | 프로젝트 파견 (4월1일~5월31일) |
| 조왕익 | 내부프로젝트 | RPT포탈 Brity 연계 |
| 정광용 | 내부프로젝트 | RPT포탈 UI Path 고도화 |
| 황수용 | 내부프로젝트 | DXSign 업무 개발 |
| 서위철 | 내부프로젝트 | DXSign 업무 개발 |
| 김세현 | 내부프로젝트 | DXSign 업무 개발 |